湘潭生物机电学校

现代职业教育质量提升中央专项资金

转移支付2023年度绩效自评报告

湘财预[2023]64#湘财预[2023]247#

一、绩效目标分解下达情况

（一)下达我校现代职业教育质量提升专项资金转移支付预算和绩效目标情况

1、2023年下达我校现代职业教育质量提升中央专项资金总计209万元（湘财预〔2023〕64号下达2023年市县中职学校改善办学条件中央专项资金中职学校达标校建设补助资金141万元、湘财预〔2023〕247号下达2023年市县中职学校改善办学条件中央专项资金中职学校达标校建设补助资金68万元。

2、2023年湘潭市现代职业教育提升总目标：加快推动湘潭特色现代职业教育体系建设，加快提升现代职业教育质量，确保中职学校达标。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

2023年下达我校现代职业教育质量提升专项资金209万元，其中改善中职办学条件209万元。

2023年现代职业教育提升分项目标：2023年年度内完成中职学校达标任务：1、完成图书馆建设，新建电子阅览室1间，采购图书6万册，计划投入55万元；2、完成5间云机房建设，计划投入26万元；3、新建一个容纳120人的多媒体教室，建设面积252平方米，计划投入20万元；4、新建一个12个工位的植物嫁接实训室，采购仪器设备12套，计划投入20万元；5、完善汽修实训室建设，更新部分实训设备，计划投入20万元。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年我校现代职业教育提升中央资金209万元，资金全部到位。

2、项目资金执行情况分析

2023年我校现代职业教育提升专项中央资金总计209万元，截止2023年12月31日实际支付付184769.24元，结余495230.76元。

3、项目资金管理情况分析

按照项目实施方案，认真组织实施，接受有关部门的监督，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，提高资金的使用绩效，确保专款专用。

4、总体绩效目标完成情况分析

（1）已完成图书馆建设，采购图书8.9万册，新购置图书管理系统及借阅系统各1套；

（2）已新建一个容纳120人的多媒体教室（综合楼9楼），建设面积252平方米；

（3）已新建一个12个工位的植物嫁接实训室，采购仪器设备12套；

（4）已完善汽修实训室建设（综合楼1楼），新购汽车发动机运行检测考核实训台和汽车全车电器考核实训台各1个，购置龙门式举升机2台、教学实训车1台、汽车故障诊断仪1台、四轮定位仪1套、二合一组合鼓2套、教学工作站1台、六边形围合式教学桌6套、汽车灯光考核试验箱3台、汽车自动空调实训台1台、汽车空调考核试验箱3台等实训设备。

（5）完成了二栋教学楼和三栋教学楼楼顶防水面积约1327.59㎡、1栋、2栋、3栋、5栋学生宿舍墙面修补面积约2200㎡、体育馆上空加防护网、医务室维修改造、综合楼1楼改造成多功能汽车维修实训教室、综合楼9楼教室改造等2023年学校暑假校舍维修改造建设工程项目。

（三）绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

改善中职学校办学条件规划任务完成率目标是95%以上，实际达到98%的完成率。

（2）质量指标

实训基地建设、校舍维修改造合格率达100%，采购教学仪器设备、图书资料合格率达100%，以上两指标均完成绩效目标。

（3）时效指标

校舍维修改造项目按照既定的项目申报全部完工，采购项目全部按照政府采购程序采购。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

公办中职学校办学条件逐年得到改善，实习实训设备逐步更新。

（3）社会效益

全面提升办学能力，提高教育教学质量、服务学生成长成才、深化内部管理改革，持续提升服务地方经济建设和社会发展；改善学校办学条件，为师生提供良好的教育教学环境，社会好评如潮；职业院校毕业生就业率稳步上升。

（4）生态效益

不断优化与人条件，全面改善办学条件；不断提高职业院校学生实习实训材料使用率。

（5）可持续影响

持续提升职业院校办学能力，改善实训基地和校舍等设施条件，通过培训提供强有力的人才支持，不断更新一起设备，增加图书阅读量和阅读环境，基本能满足教学需求。

3.满意度指标完成情况分析

我们办好现代职业教育，办特色职业教育，目的就是让我们的学校满意，教师满意，学生满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标基本完成，没有偏离绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无。